Приложение №1 к распоряжению                                            Главы муниципального образования                                                                                  «Вольненское сельское поселение»                                                                                                   от «___» _________2013года

ПЛАН

Мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории МО «Вольненское сельское поселение» на 2013год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап –План мероприятий |
| 1 | Предусмотреть в бюджете МО «Вольненское сельское поселение» финансовые средства на предупреждение и ликвидацию ЧС. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; главный специалист- бухгалтер. | В бюджет МО «Вольненское сельское поселение»»заложены финансовые средства в размере 60 тысяч рублей |
| 2 | Откорректировать планирующие документы по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных осложнением паводковой обстановки. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования; специалист 1 категории | До 01.02.2013г. |
| 3 | Разработать графические документы (карты-схемы) на паводок с указанием мест возможных разливов, заторных участков. | Заместитель главы МО «Вольненское сельское поселение» | До 01.02.2013г. . |
| 4 | Определить состав оперативной группы (ОГ) | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования; | До 15.02.2013г. |
| 5 | Уточнить эвакуационные мероприятия | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования; | До 01.02.2013г. . |
| 6 | Спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения при угрозе и возникновении ЧС, связанных с осложнением паводковой обстановки. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | До 01.02.2013г. |
| 7 | При угрозе возникновении ЧС, связанных с осложнением паводковой обстановки предусмотреть своевременное введение режима ЧС. | Глава МО «Вольненское сельское поселение» | При необходимости |
| 8 | Обеспечить постоянный сбор информации (мониторинг) в зоне ответственности. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | При необходимости |
| 9 | Заключить договора с руководителями КФХ и организациями, которые будут задействованы для проведения работ по ликвидации паводка на территории МО «Вольненское сельское поселение» | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования; ИП главы КФХ | До 01.03.2013г. |
| 10 | Провести расчет необходимого количества и состава сил и средств для проведения предупредительных работ и ликвидации последствий паводка на территории поселения. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования; главный специалист- бухгалтер. | При необходимости |
| 11 | Организовать систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки. Провести разъяснительную работу по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении ЧС связанных с паводками. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | При необходимости |
| 12 | Разработать план эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | До 01.03.2013г. |
| 13 | Организовать информирование общественности через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС РА по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных паводками, о мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей от затопления. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | При необходимости |
| 2 этап – Проведение тренировок |
| 1 | Провести тренировки по задействованию системы оповещения. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | До 01.03.2013г. |
| 3 этап – Превентивные мероприятия |
| 1 | Провести проверку состояния пропускных шлюзов и каналов | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | До 15.02.2013г. |
| 2 | Провести подготовительные мероприятия по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования; Вольненская врачебная амбулатория; ФАП х.К-Гидроицккого | При необходимости |
| 3 | Провести подготовительные мероприятия по эвакуации населения. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | При необходимости |
| 4 этап – Пропуска паводковых вод |
| 1 | Ежедневно актуализировать информацию по прохождению паводка по территории МО «Вольненское сельское поселение» | Заместитель главы МО «Вольненское сельское поселение» | В течении паводкового периода |
| 2 | Обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки | Заместитель главы МО «Вольненское сельское поселение» | В течении паводкового периода |
| 3 | Выслать оперативную группу (ОГ) в район паводка | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | В течении паводкового периода |
| 4 | Организовать постоянную связь с оперативной группой (ОГ) | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | В течении паводкового периода |
| 5 | Информировать общественность о действиях органов управления, сил и средств по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводком, о мероприятиях по защите поселения от затоплений. | Глава МО «Вольненское сельское поселение»; зам.главы муниципального образования | В течении паводкового периода |